密 级： 内部 阶 段： 版 次： A 版

外部型号+产品名称 软件开发计划 产品型号-XXXX 共XX页 XXXXXXX公司 XXXX年XX月XX日

外部型号+产品名称 软件开发计划

产品型号-XXXX 编制： 日期： 校对： 日期： 审核： 日期： 标审： 日期： 审定： 日期： 批准： 日期：

目录

1 范围	6

1.1 标识	6

1.2 系统概述	6

1.3 文档概述	6

1.4 与其它计划的关系	6

2 引用文档	6

3 策划背景概述	6

4 实施整个软件开发活动的计划	7

4.1 软件开发过程	7

4.2 软件开发总体计划	8

4.2.1 软件开发方法	8

4.2.2 软件产品标准	9

4.2.3 可重用软件产品	9

4.2.4 关键性需求的处理	9

4.2.5 计算机硬件资源利用	9

4.2.6 决策理由的记录原理	10

4.2.7 需方评审途径	10

5 实施详细软件开发活动的计划	10

5.1 项目计划及监督	10

5.1.1 软件开发策划	10

5.1.2 软件集成测试计划	11

5.1.3 软件配置项测试计划	11

5.1.4 软件安装计划	11

5.1.5 软件移交计划	11

5.1.6 跟踪和更新计划	11

5.2 建立软件开发环境	11

5.2.1 软件工程环境	11

5.2.2 软件测试环境	11

5.2.3 软件开发库	12

5.2.4 软件开发文件	12

5.2.5 非交付软件	13

5.3 初样研制	13

5.3.1 软件需求分析	13

5.3.2 软件设计	13

5.3.3 设计决策	13

5.3.4 体系结构设计	13

5.3.5 详细设计	14

5.3.6 软件实现及单元测试	14

5.3.7 软件配置项测试	14

5.3.8 系统测试	15

5.4 正样研制	16

5.4.1 软件需求分析	16

5.4.2 软件设计	16

5.4.3 配置项测试	16

5.4.4 系统测试	17

5.4.5 确认测试（若适用）	17

5.5 软件测评	17

5.6 出所检验（若适用）	18

5.7 部队试验（若适用）	18

5.8 设计定型（若适用）	18

5.9 软件使用准备	18

5.9.1 可执行软件的准备	18

5.9.2 用户现场的版本说明的准备	18

5.9.3 用户手册的准备	18

5.9.4 用户现场安装	18

5.10 软件移交准备	19

5.10.1 可执行软件的准备	19

5.10.2 源文件准备	19

5.10.3 保障现场的版本说明的准备	19

5.10.4 已完成的软件设计和其它的软件支持信息的准备	19

5.10.5 保障手册准备	19

5.10.6 到指定保障现场的移交	19

5.11 软件验收支持	19

5.12 软件配置管理	19

5.13 软件产品评估	19

5.13.1 中间阶段的和最终的软件产品的评估	19

5.13.2 软件产品评估记录	19

5.13.3 软件产品评估的独立性	19

5.14 软件质量保证	20

5.15 纠正活动	20

5.15.1 问题报告	20

5.15.2 问题更改报告	20

5.16 联合技术评审和联合管理评审	20

5.16.1 联合技术评审	20

5.16.2 联合管理评审	20

5.17 其他软件开发活动	21

5.17.1 风险管理	21

5.17.2 软件管理指标	21

5.17.3 保密性	21

5.17.4 分承制方管理	21

5.17.5 与软件独立验证和认证机构（IV&IV）的接口	21

5.17.6 和有关开发方的协调	21

5.17.7 项目过程的改进	21

5.17.8 计划中未提及的其他活动	22

6 进度安排及活动网络	22

6.1 进度安排	22

6.1.1 进度表	22

6.1.2 活动网络图	23

7 项目的组织和资源	23

7.1 项目组织	23

7.2 项目资源	24

7.2.1 人力资源	24

7.2.2 开发方所用设施	24

7.2.3 需方应提供的资源	24

7.2.4 其它所需的资源	24

8 注解	25

范围

标识

本条应描述本文档所适用的系统和软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

- 文档标识号：TN/x-DO-DS-V{N.xx}；

- 标题：；

- 软件名称：；

- 软件缩写：；

- 软件版本号：。

系统概述

- 本文档适用系统和软件的用途、使用对象和时机；

- 若是在大系统下的软件应描述大系统整体构成情况以及该软件所处的位置，系统和软件的一般特性；

- 软件的配置项及最终形态，软件的研制状态；

- 软件开发、运行和维护的历史；

- 表示当前和计划的运行现场；

- 本项目的投资方、需方、用户、开发方、保障机构。

文档概述

本节必须概述本文档的用途和内容，作为规范和管理软件研制工作的指导性文件；描述与它有关的保密性要求所应符合的相关保密规定。

与其它计划的关系

本节必须概述本计划与其它项目开发计划的关系。

引用文档

按文档号、标题、编写单位（或作者）和出版日期等，列出本文档引用的所有文件。

策划背景概述

本章按需要分可分为若干条，并应对后续章条描述的策划提供背景信息，主要包括如下方面的概述：

a)所要开发系统、软件的需求和约束:

b)项目文档的需求和约束:

c)项目在系统寿命周期中的位置:

d)所选用的工程项目/获取策略或其他方面对它的需求或约束:

e)项目进度安排及资源的需求与约束:

f)其他需求和约束，例如:项目的保密性、方法、标准、硬件和软件开发的相互依赖关系等。

实施整个软件开发活动的计划

如果项目的不同构建版或不同软件要求不同的策划，就应在下述相应条中注明这些区别。除下面规定的内容外，每条应标识适用的风险/不确定性和它们的处理计划。

软件开发过程

本条应描述要采用的软件开发过程，软件生存周期模型的定义和选择。计划的内容应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款，应包括己标识的计划的构建版，合适时，包括各构建版的目标以及每个构建版要执行的软件开发活动。

建议如下表格的类似形式描述：

表-X

| 开发阶段 | 阶段目标 | 包含的软件开发活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初样原型 | 获取软件需求；完成原型系统 | 问题获取、编写原型系统 |  |
| 初样需求分析 | 完成软件需求规格说明 | 编写需求规格说明 |  |
| 初样软件设计 | 完成软件概要设计说明、软件详细设计说明 | 概要设计、详细设计 |  |
| 初样编码和单元测试 | 完成初样构件，并进行单元测试 | 编码、单元测试、单元测试报告 |  |
| 初样集成测试 | 单元间的集成测试 | 软件集成测试，形成集成测试报告 |  |
| 初样软件配置项测试 | 配置项的功能、性能和外部接口测试 | 配置项测试、形成配置项测试报告 |  |
| 初样系统测试 | 系统级的功能、性能和外部接口测试 | 系统级测试、形成系统测试报告 |  |
| 正样软件需求 | 完善软件需求 | 更新需求规格说明 |  |
| 正样软件设计 | 完善软件概要设计、软件详细设计 | 更新概要设计、详细设计 |  |
| 正样代码实现及单元测试 | 完成正样构件，并进行单元测试 | 编码、单元测试、单元测试报告 |  |
| 正样集成测试 | 单元间的集成测试 | 软件集成测试，形成集成测试报告 |  |
| 正样配置项测试 | 配置项的功能、性能和外部接口测试 | 配置项测试、形成配置项测试报告 |  |
| 正样系统测试 | 系统级的功能、性能和外部接口测试 | 系统级测试、形成系统测试报告 |  |
| 确认测试 | 出所前确认软件的功能和软件配置是否符合要求。 | 编写确认测试计划、说明、报告 | 定型适用 |
| 软件定型测评 | 检验构件是否满足研制总要求提出的战术技术指标 | 由通定委指定的评测机构进行软件的测评 | 定型适用 |
| 出所检验 | 检验构件是否满足研制总要求和研制合同的要求 | 由军代室组织的，承研单位配合进行的检验 | 定型适用 |
| 部队试验 | 判定是否符合批准的战术技术指标和使用要求 | 在部队实际使用环境中对构件进行现场考核 | 定型适用 |
| 设计定型 | 判定构件是否符合定型要求，对构件进行定型 | 定型评测，申请定型 | 定型适用 |
| 系统保修 | 保障构件在现场能稳定运行 | 进行两年的维护工作 | 定型适用 |

软件开发总体计划

软件开发方法

本条应描述或引用所使用的软件开发方法，包括为支持这些方法所使用的手工的和自动的工具以及规程的描述。该方法应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。如果在本文档方法所适用的活动中，对软件开发方法有更好的描述，则可直接引用。

比如：

在原型阶段，根据现场获取的需求进行原型系统的开发，再利用原型系统提炼需求。

在软件需求分析阶段，通过与本构需求方多次探讨、研究，结合模块功能结构设计图、接口图和活动图等编写、完整的软件需求规格说明。

依据软件需求说明，开始进行软件设计，在设计过程中结合业务操作规范、数据调用约束、动态流程等方面的考虑，编写并完善软件的概要和详细设计文档。

软件测试包括单元、集成配置项和系统测试。其中单元测试采用白盒方式进行，集成、配置项和系统测试采用黑盒方式进行。

软件产品标准

本条应描述或引用在表达需求、设计、编码、测试用例、测试过程和测试结果方面要遵循的标准。这些标准应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。如果这些标准在本文档标准所适用的活动中有更好的描述，则可直接引用。

可重用软件产品

采用可重用软件产品

本条应描述标识、评价和采用可重用软件产品所遵循的方法，包括查找这些产品的范围和进行评价的准则，并应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。在制定或更新计划时对己选定的或候选的可重用的软件产品应加以标识和说明，适用时还应给出与使用有关的优缺点和限制。

开发可重用软件产品

本条应描述开发可重用软件产品的可能性及所遵循的方法，并应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。

关键性需求的处理

本条描述安全性保证、保密性保证和其他关键需求保证的处理所遵循的方法，并应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。

安全性保证

根据开发过程中产生的所有文档的密级，确定开发过程和软件、文档在传递过程中严格遵守军队所规定的安全处理和传递通道。

保密性保证

软件开发过程中应遵循的的安全保密体制以及军队现行保密规定。

其他关键性需求保证

覆盖合同（或软件研制任务书）中涉及各方面要求的所有条款。

计算机硬件资源利用

本条应描述分配计算机硬件资源和监控其使用情况所遵循的方法，应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。

建议表格形式描述如：

| 资源名称 | 资源用途 | 性能要求 | 监督利用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU |  |  |  |
| 内存 |  |  |  |
| 硬盘 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

决策理由的记录原理

本条应描述记录决策理由所遵循的方法。在保障机构对项目作出关键决策时，这些决策理由有 用。在记录决策理由的地方应对"关键决策"进行解释，并应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。

需方评审途径

本条应描述为评审软件产品和活动，让需方或授权代表访问开发方和分承制方设施所遵循的方法，并应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及该方面要求的所有条款。

实施详细软件开发活动的计划

如果项目的不同构建版或不同软件需要不同的计划，则在相应小条应说明这些差异。每项活动的论述应包括应用于以下方面的途径(方法/规程/工具):

a)所涉及的分析性任务或其他技术性任务:

b)结果的记录:

c)适用时与交付有关的准备。

该论述还应标识存在(适用)的风险和不确定因素，以及处理它们的计划。本章中的各小条都应覆盖合同(或软件研制任务书)中涉及的该方面要求的所有条款。

项目计划及监督

本条应描述软件开发策划、CSCI测试策划、系统测试策划、软件安装策划、软件移交策划、计划的跟踪和修订应遵循的途径。策划(包括重新策划)工作宜基于估计，包括:规模、工作量、关键计算机资源等估计。本条也包括进度的导出方法等。

软件开发策划

在研制活动初期制定的软件开发策划，软件开发策划由专人编写，研制工作按此计划进行。

根据软件的设计和开发进展情况，可以对《软件开发计划》进行动态调整，其中包括调整设计阶段、增补、调整或细化控制活动等。

软件集成测试计划

在进行集成测试之前，由软件的测试负责人编写集成测试计划、集成测试说明。定稿后由研制单位总师组统一安排进行测试计划、说明的审查，审查后开发人员、测试人员、监督人员根据计划与说明开始进行相应的测试活动。如果计划需要变更，必须提请有关负责人批准才能实施，计划的变更应通知甲方。测试结束后填写集成测试报告。

软件配置项测试计划

在进行配置项测试之前，由软件的测试负责人编写配置项测试计划、配置项测试说明。定稿后由研制单位总师组统一安排进行测试计划、说明的审查，审查后由开发人员、测试人员、监督人员根据计划与说明开始进行相应的测试活动。如果计划需要变更，必须提请有关负责人批准才能实施，计划的变更应通知甲方。测试结束后填写配置项测试报告。

软件安装计划

软件提交给用户之前，由有软件技术负责人编写安装计划，并按照计划进行相关步骤的操作。

软件移交计划

指定软件进行研发和维护的责任单位，移交软件和文档给甲方的方式、时间等。

跟踪和更新计划

软件的需求发生变化或是评审后专家提出意见等原因导致上述各个计划变更时，由具体编写人员进行内容修改，项目主管进行批准，定稿后由研制单位总师组统一安排进行变更计划的审查。

建立软件开发环境

软件工程环境

本条应描述在建立、控制、维护软件开发环境所遵循的途径，包括:软件工程环境(含软件测试环境)、软件开发库、软件开发文件和非交付软件。

软件测试环境

建议表格形式描述测试环境（若根据具体环境可灵活确定）：

| 编号 | 名称 | 型号 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

软件开发库

研制过程中，建立软件开发库，软件开发库中存放的主要内容包括：

形成中的正式文档（如需求分析文档、软件设计文档和测试文档等）；

非正式文档（如内部文档、备忘录等）；

开发过程中形成的源代码；

试验数据；

其他中间的软件产品，以及相关的为便于软件有序开发和后续保障而使用的工具和规程等。

研发人员安排专人负责定期对软件开发库进行备份，防止意外损坏。

软件开发文件

软件开发过程中形成如下文件：

《软件需求规格说明》

《软件概要设计说明》

《软件详细设计说明》

《软件数据库设计说明》

《软件可靠性设计方案》

《软件质量保证计划》

《软件配置管理计划》

《软件开发计划》

《软件配置项测试计划》

《软件配置项测试说明》

《软件配置项测试报告》

《系统测试计划》

《系统测试说明》

《系统测试报告》

《软件版本说明》

《软件正样研制总结报告》

《软件正样技术总结报告》

《软件质量保证报告》

《软件标准化工作报告》

《软件配置管理报告》

《软件用户手册》

说明：计划把配置项和系统测试的测试记录、问题报告以及问题更改报告作为相应测试报告的附录。

非交付软件

说明非交付软件的用途，若用于开发人员内部交流、测试及与甲方交流使用，予以说明作为不作正式版本提交，但同样要求其保密性、安全性与正式版本相同，严格按照保密要求处理。

初样研制

初样研制阶段的时间段、各阶段的计划描述等。

软件需求分析

本条应描述参与用户要求分析、运行方案和软件需求所遵循的途径。描述如何依据《可研报告》和任务合同书编写软件需求规格说明，如何在软件需求规格说明中详细说明软件构成、主要功能和性能、环境、需求追溯等方面的要求。还应包括需求规格说明进行审查、内部评审的途径，以及如何根据评审意见提出的问题和建议，对软件需求规格说明进行修改和完善的途径。

软件设计

描述如何依据《总体技术方案》、《软件需求规格说明》，进行的体系结构设计、业务流程设计、概念设计、详细设计以及数据库设计。

设计决策

描述如何根据《软件需求规格说明》中所描述的功能进行设计用例的建立与识别，以及描述用例的前提条件和约束、基本流程、功能描述方式等所需采取的途径。

体系结构设计

描述如何进行软件的逻辑组成、用户逻辑组成、数据逻辑组成、软件支撑、数据支撑、通信支撑、接口规范以及相互之间部署关系的设计。

详细设计

描述如何进行详细设计，包括用例实体于属性的细化、组成之间关系的规范化设计、需求优先级定义、工作量和风险分析、数据库设计、接口设计和内部测试设计等所应遵循的途径。

软件实现及单元测试

5.3.6.1软件实现

描述如何在软件实现过程中进行代码设计、算法设计等，如何保证代码质量和提高开发效率，包括在整个编码过程中如何注意代码的优化，确保软件的执行效率等。

5.3.6.2单元测试

包括如何计划单元测试的准备、单元测试的执行、软件修还和回归测试，分析和记录单元测试的结果所遵循的途径。

软件配置项测试

软件配置项测试的独立性

描述如何在软件初样开发完成后，进行配置项测试。确定在进行配置项测试时要保证测试的独立性，要求测试组独立于项目开发组，保证测试的有效性和独立性。

在目标计算机系统上进行测试

描述如何计划在进行测试时搭建与真实运行环境相似的测试环境，而不是开发的计算机上进行测试。

软件配置项测试准备

描述如何编写《软件配置项测试计划》和《软件配置项测试说明》文档。构造测试用例时应重点考虑的因素，如：逐一测试配置项各个功能的正确性和准确性，验证其性能是否符合研制要求；测试配置项对输入错误、运行期间可能产生的各种错误的处理能力。

软件配置项测试的演示性运行

描述如何确保测试用例和过程完整与准确，并确保软件已经为证实性测试作好了准备，开发方应对测试用例和过程作演示性的运行。

执行软件配置项测试

描述如何由专门的测试人员依据测试用例进行软件配置项测试，填写测试问题报告。

修改和再测试

描述如何让开发人员对测试组提供的测试结果进行分析和修改，以便及时了解软件开发工作的进展情况和编码质量。以及修改后的软件要进行再测试应遵循的途径。

软件配置项测试结果分析和记录

描述如何依据测试问题报告添写测试问题处理报告，进行问题分析、处理、回归和记录，最终完成《软件配置项测试报告》。

系统测试

软件系统测试的独立性

描述如何在软件开发完成后，进行系统测试。确定在进行系统测试时要保证测试的独立性，要求测试组独立于项目开发组，保证测试的有效性和独立性。

在目标计算机系统上进行测试

描述如何在进行测试时保证在经需方代表批准的替代系统上执行，而不是开发的计算机上进行测试。测试的方法经需方代表批准。

软件系统测试准备

描述如何编写《软件系统测试计划》和《软件系统测试说明》文档，搭建好系统测试的硬件环境。

软件系统测试的演示性运行

描述如何确保测试用例和过程完整与准确，并确保软件已经为证实性测试作好了准备，以及对测试用例和过程作演示性运行的途径。

执行软件系统测试

描述如何由专门的测试人员依据测试用例进行软件系统测试，填写测试问题报告。

修改和再测试

描述如何让开发人员对测试组提供的测试结果进行分析和修改，以便及时了解软件开发工作的进展情况和编码质量。以及修改后的系统要进行再测试应遵循的途径。

软件系统测试结果分析和记录

描述如何依据测试问题报告添写测试问题处理报告，进行问题分析、处理、回归和记录，最终完成《软件系统测试报告》。

正样研制

正样研制阶段的时间段、各阶段的主要工作。

软件需求分析

描述如何深化初样阶段已明确的需求，增加新提出的需求，更新《软件需求规格说明》，以及由项目负责人对需求规格说明进行审查的途径。

软件设计

描述如何依据《软件需求规格说明》对变化的需求进行设计，评估影响的范围，更新相应部分的概要设计和详细设计，以及如何由课题组长对软件设计进行内部审查所应遵循的途径。

配置项测试

软件配置项测试的独立性

描述如何在软件开发完成后，进行配置项测试。在进行配置项测试时要保证测试的独立性，要求测试组独立于项目开发组，保证测试的有效性和独立性。

在目标计算机系统上进行测试

描述如何在进行测试时搭建与真实运行环境相似的测试环境，脱离开发计算机上进行测试。

软件配置项测试准备

描述如何编写《软件配置项测试计划》和《软件配置项测试说明》文档，以及构造测试用例时应重点考虑的方面，如：逐一测试配置项各个功能的正确性和准确性，验证其性能是否符合研制要求；测试配置项对输入错误、运行期间可能产生的各种错误的处理能力。

软件配置项测试的演示性运行

描述如何确保测试用例和过程完整与准确，并确保软件已经为证实性测试作好了准备，开发方应对测试用例和过程作演示性的运行。

执行软件配置项测试

描述如何由专门的测试人员依据测试用例进行软件配置项测试，填写测试问题报告。

修改和再测试

描述如何让开发人员对测试组提供的测试结果进行分析和修改，以便及时了解软件开发工作的进展情况和编码质量。以及修改后的软件要进行再测试应遵循的途径。

软件配置项测试结果分析和记录

描述如何依据测试问题报告添写测试问题处理报告，进行问题分析、处理、回归和记录，最终完成《软件配置项测试报告》。

系统测试

软件系统测试的独立性

描述如何在软件开发完成后，进行系统测试。在进行系统测试时要保证测试的独立性，要求测试组独立于项目开发组，保证测试的有效性和独立性。

在目标计算机系统上进行测试

描述如何在进行测试时保证在经需方代表批准的替代系统上执行，而不是开发的计算机上进行测试。测试的方法经需方代表批准。

软件系统测试准备

描述如何编写好《软件系统测试计划》和《软件系统测试说明》文档，搭建好系统测试的硬件环境。

软件系统测试的演示性运行

描述如何确保测试用例和过程完整与准确，并确保软件已经为证实性测试作好了准备，以及对测试用例和过程作演示性运行的途径。

执行软件系统测试

描述如何由专门的测试人员依据测试用例进行软件系统测试，填写测试问题报告。

修改和再测试

描述如何让开发人员对测试组提供的测试结果进行分析和修改，以便及时了解软件开发工作的进展情况和编码质量。以及修改后的软件要进行再测试应遵循的途径。

软件系统测试结果分析和记录

描述如何依据测试问题报告添写测试问题处理报告，进行问题分析、处理、回归和记录，最终完成《软件系统测试报告》。

确认测试（若适用）

描述如何在执行确认测试，既出所前确认软件的功能和软件配置是否符合要求。

软件测评

描述由总体和测评课题组织实施的测试，用于考核软件是否符合任务合同书提出的战术技术指标。研制方应提供任务合同书的技术规格书、软件需求规格说明（含接口）、软件设计文档、软件配置项测试计划、软件配置项测试说明、软件配置项测试报告、软件用户手册（含安装、维护）、软件程序员手册和软件运行程序等。

出所检验（若适用）

由指定军代室组织实施的检验，用于检查软件是否满足研制总要求和研制合同，能否进行部队试验。承研方要提供符合定型要求的文档。

部队试验（若适用）

描述在部队试验中在各领域定办指定的试验部队实施，承研单位、军代表及相关单位参加。包括。研制单位负责部队试验人员的技术培训及试验软件的技术保障，提供的文档有：研制总要求、软件需求规格说明（含接口）、软件设计文档（含概要设计、详细设计）、数据库设计说明（如有）、	软件可靠性设计方案、软件用户手册（含安装、维护）、软件产品规范和软件运行程序等。

设计定型（若适用）

描述定型申请的相关计划内容，按照指定测评机构进行测评的规划安排，并指出所应提供的研制总要求、软件需求规格说明（含接口）、软件设计文档、软件配置项测试计划、软件配置项测试说明、软件配置项测试报告、软件用户手册（含安装、维护）、软件程序员手册和软件运行程序等齐套的文档等。

软件使用准备

可执行软件的准备

描述可执行软件在使用时应注意、遵循的相关事项。

用户现场的版本说明的准备

描述在提交研制成果时，提交软件版本说明所应遵循的方法和途径，该文档将作为用户现场的构件版本说明。

用户手册的准备

描述根据合同要求，编制《软件用户手册》所应遵循的方法和途径。

用户现场安装

描述在研制总体的组织和安排下，现场安装和技术支持工作的形式和方法。

软件移交准备

可执行软件的准备

描述可执行软件在移交前和移交过程中应注意、遵循的相关事项。

源文件准备

描述研制单位提供软件程序源文件和《软件运行程序和源程序说明》文档所应遵循的途径。

保障现场的版本说明的准备

描述研制单位提供《软件版本说明》文档的准备所应遵循的途径。

已完成的软件设计和其它的软件支持信息的准备

描述研制单位提供《软件需求规格说明》、《软件概要设计说明》和《软件详细设计说明》文档所应遵循的途径。

保障手册准备

描述研制单位提供《软件用户手册》的准备所应遵循的途径。

到指定保障现场的移交

描述研制单位提供指定保障现场移交所应遵循的途径。

软件验收支持

本条应描述支持需方进行软件验收测试和评审、交付软件产品以及提供培训和支持所遵循的途径。

软件配置管理

可参见《软件配置管理计划》。

软件产品评估

中间阶段的和最终的软件产品的评估

描述在软件开发过程中将利用内部测试、验收测试、定型评测的输出文档来对软件研制过程中的和最终的软件产品做出评价所应遵循的途径。

软件产品评估记录

描述测试完成后形成相应测试报告所应遵循的途径。

软件产品评估的独立性

描述评审活动独立性体现所应遵循的途径，如：评审委员会成员不包括参与本项目的人员和单位的领导；评审意见由评审人员共同讨论形成；测试活动中，软件的单元测试由开发人员实施，集成测试在开发组内部交叉进行，配置项测试由独立于开发人员的测试组实施，验收测试由第三方进行；进行测试工作之前，需评审相应的测试计划和测试说明。

软件质量保证

可参见《软件质量保证计划》。

纠正活动

本条应从问题报告/更改报告以及纠正措施系统两方面来描述纠正措施所遵循的途径。其中问题报告/更改报告应包括要记录的具体条目。

问题报告

问题包括应包括所有问题记录具体条目所应包括的内容、方式和途径。

问题更改报告

问题更改包括应包括所有问题记录具体条目更改情况所应包括的内容、方式和途径。

联合技术评审和联合管理评审

本条应分别描述联合技术评审和联合管理评审所遵循的途径。

联合技术评审

建议用如下表格形式描述：

| 评审要求 评审活动 | 评审时间 | 评审人员 | 评审准则 | 评审程序 | 取样方法 | 评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件需求分析评审 |  | 组织： 参与： |  |  |  |  |
| 软件概要设计评审 |  | 组织： 参与： |  |  |  |  |

联合管理评审

建议如下表格形式描述：

| 评审要求 评审活动 | 评审时间 | 评审人员 | 评审准则 | 评审程序 | 取样方法 | 评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置管理活动评审 |  | 组织： 参与： |  |  |  |  |
| 质量管理活动评审 |  | 组织： 参与： |  |  |  |  |

其他软件开发活动

风险管理

描述在项目的研制中在项目基线处和发生重要变更处进行项目风险评估所应遵循的途径，以及有关风险评估和风险跟踪的相关规程。

建议用表描述：

| 软件开发活动 | 风险标识 | 风险描述 | 相应的策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目整个过程 |  |  |  |
| 设计开发过程 |  |  |  |
| 设计开发过程 |  |  |  |

软件管理指标

描述软件管理指标按照规定的各种管理规范、制度等严格控制与管理所应遵循的途径。

保密性

描述软件研制过程中所应依据安全保密的总要求、军队安全保密条例所规的保密要求，研制中所有文档、软件、源程序和数据都按照保密级别处理所应遵循的途径。

分承制方管理

本条应描述分承制方管理所遵循的途径。

与软件独立验证和认证机构（IV&IV）的接口

本条应描述与软件独立验证和确认(V&v)机构的联系所遵循的途径。

和有关开发方的协调

本条应描述与相关开发方的协调所遵循的途径。

项目过程的改进

描述如何对研制过程进行评价，及时发现项目过程中存在的问题，根据问题的性质由相关人员处理，确保项目过程的改进所应遵循的途径。

计划中未提及的其他活动

进度安排及活动网络

进度安排

注：标识每个开发阶段的活动，给出每个活动的初始点、提交的草稿和最终结果的可用性，和其它的里程碑及每个活动的完成点。用户可根据实际情况对下表进行剪裁。

进度表

该表应标识每个构建版的活动，并给出每个活动的开始时间、草稿和最终交付产品就绪的时间，其他里程碑及每个活动的完成时间,建议如下表：

| 软件开发活动 | 活动的起始点 | 活动的完成点 | 提交的草案/最终交付结果 | 所属里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初样第一次需求原型 |  |  | 第一版原型系统 | 初样 |
| 初样第二次需求原型 |  |  | 第二版原型系统 | 初样 |
| 初样软件需求 |  |  | 初样的需求规格说明 | 初样 |
| 初样软件设计 |  |  | 初样的设计说明 初样的测试计划 初样的测试说明 | 初样 |
| 初样编码和内部测试 |  |  | 初样的测试报告 | 初样 |
| 初样评审 |  |  | 文档资料及配置管理检查报告 测试审查意见 | 初样 |
|  |  |  | 初样评审报告 |  |
| 正样软件需求 |  |  | 正样的需求规格说明 | 正样 |
| 正样软件概要设计 |  |  | 正样的概要设计说明 | 正样 |
| 正样软件详细设计 |  |  | 正样的详细设计说明 | 正样 |
| 正样代码实现 |  |  | 软件正样 | 正样 |
| 正样配置项测试 |  |  | 正样的配置项测试计划 正样的配置项测试说明正样的配置项测试报告 | 正样 |
| 正样系统测试 |  |  | 正样的系统测试计划 正样的系统测试说明 正样的系统测试报告 | 正样 |
| 确认测试 |  |  | 确认测试计划 确认测试说明 确认测试报告 | 正样 |
| 软件测评 |  |  | 软件测评报告 | 正样 |
| 正样评审 |  |  | 正样评审报告 | 正样 |
| 所级鉴定 |  |  | 所级鉴定报告 | 定型 |
| 出所检验 |  |  | 确认测试报告 | 定型 |
| 部队试验 |  |  | 部队试验报告 | 定型 |
| 定型测评 |  |  | 定型测评报告 | 定型 |
| 设计定型 |  |  | － | 定型 |
| 系统维护 |  |  | － | 定型 |

活动网络图

该图应描述活动之间的顺序关系和依赖关系，标识对项目施加最大时间限制的活动。

项目的组织和资源

项目组织

本条应描述本项目要采用的组织结构，包括涉及的组织机构、机构之间的关系、每个机构执行所需活动的权限和职责。

建议如下表格形式描述

| 组织名称 | 组成机构 | 权限/职责 | 人员组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发管理组 | 课题负责人 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |
| 软件工程组 | 需求分析组 |  |  |
|  | 软件开发设计组 |  |  |
|  | 软件维护组 |  |  |
| 软件配置管理组 | 配置管理员 |  |  |
| 软件质量保证组 | 质量保证员 |  |  |
| 软件测试组 | 软件测试组 |  |  |

项目资源

人力资源

1)估计此项目应投入的人力(人时数);

2)按职责(如:管理，软件工程，软件测试，软件配置管理，软件产品评估，软件质量保证等)分解所投入的人力;

3)每个人员的技术级别、地理位置和涉密程度。

- 人力资源

| 职责 | 人力(人员/时间数) | 职务/技术级别 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政管理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 软件工程 |  |  |  |
| 配置管理 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 软件测试 |  |  |  |

开发方所用设施

为适应合同(或软件研制任务书)中的工作，开发人员工作的地理位置、要使用的设施、保密区域和设施的其他特征。

- 开发方所用设施

| 设施名称 | 用途 | 工作地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开发 |  |  |
|  | 测试 |  |  |

需方应提供的资源

合同(或软件研制任务书)中工作需要的、且由需方提供的设各、软件、服务、文档、数据及设施，并给出何时需要上述各项的进度表。

- 需方应提供的资源

| 资源名称 | 用途 | 需要时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试用后的需求变更文档 | 指导软件开发 |  |  |
| 可能的试用现场数据 | 指导软件开发和测试 |  |  |

其它所需的资源

其他所需的资源，包括:获得资源的计划、需要的日期、每个资源项的可用性(就绪的时间)。

注解

本章应包括有助于了解文档的所有信息(例如:背景、术语、缩略语或公式)。